**Planejamento de Sprints - Product backlog**

**GreenSystem**

Selecionamos os itens prioritários conforme as estimativas do Product Backlog:

- ID 3: Prioridade 95, 40h - Atualizar em tempo real  
- ID 2: Prioridade 90, 35h - Gerar gráficos de água  
- ID 4: Prioridade 75, 25h - Realizar Login

Justificativa:  
- ID 3: É essencial pois tem a maior prioridade (95)  
- ID 2: Tem alta prioridade (90) e é dependência para visualização dos dados.  
- ID 4: É importante para segurança e tem uma estimativa que ainda cabe dentro da sprint.

Total de horas planejadas:  
- 40h + 35h + 25h = 100h  
- Para podermos cumprir com o prazo, o grupo precisa trabalhar paralelo na semana para finalizar a sprint.

Próximas Sprints:  
- ID 5: Prioridade 70  
- ID 6: Prioridade 60  
- ID 7, ID 8, ID 9 e ID 10: São de menor prioridade.

Dessa forma focamos nos itens prioritários, a carga está distribuída de forma flexível na semana, pois consideramos que os membros possam trabalhar em paralelo nas diferentes tarefas.